东莞市高埗镇下江城工业园连片改造前期研究报告服务采购项目

竞争性谈判

采购文件

采购编号：0832-SFCX18DG014C

采购单位：东莞市高埗镇规划管理所

招标代理：广东三方诚信招标有限公司

目         录

第一部分  谈判邀请	4

第一部分、谈判邀请函	5

第二部分  报价人须知	8

第二部分、报价人须知	9

一、说明	9

1．适用范围及资金来源	9

2．定义	9

3．合格的报价人	9

4．合格的货物或服务	10

5．谈判费用	10

二、谈判文件	10

6．谈判文件的组成	10

7．谈判文件的澄清或修改	11

三、报价文件的编制	12

8．报价文件的语言及度量衡单位	12

9．报价文件的组成	12

10．报价文件格式	13

11． 谈判报价	13

12．谈判货币	14

13．报价有效期	14

14．谈判保证金	14

15．报价文件的份数和签署	16

四、报价文件的递交	17

16．报价文件的装订、密封和标记	17

17．递交报价文件截止期	18

18．迟交的报价文件	18

19．报价文件的补充、修改与撤回	18

五、谈判与评审	19

20．开标	19

21．评审过程的保密	20

22．谈判小组与评审	21

23．变更技术方案的权利	22

六、合同的授予	23

24．合同授予标准	23

25．接受和拒绝任何报价的权利	23

26．采购结果公示及成交通知书	23

27．履约保证金	23

28．合同的签订	24

29．付款	25

30.其他	25

31. 采购代理服务费	25

32.谈判文件的解释权	26

第三部分  合同格式	27

第四部分  用户需求书	31

第五部分  报价文件格式	35

一、报价文件格式	36

二、谈判承诺书格式	37

三、谈判授权委托书	39

四、法定代表人身份证明书	40

五、资格证明文件格式	41

六、商务差异表格式	43

七、其他资料格式	44

八、技术响应文件格式	47

九、唱标信封格式	55

# 第一部分  谈判邀请

## 第一部分、谈判邀请函

广东三方诚信招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市高埗镇规划管理所（以下简称“采购人”）委托，就东莞市高埗镇下江城工业园连片改造前期研究报告服务采购项目（采购编号：0832-SFCX18DG014C）进行竞争性谈判式采购。欢迎有供货能力和资质的国内报价人参加谈判。有关事项如下：

一、采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者采购项目的性质

1、项目内容：

| 序号 | 采购货物 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市高埗镇下江城工业园连片改造前期研究报告 | 人民币叁拾陆万元整（￥360,000.00） |  |

2、简要技术要求或采购项目的性质：详细内容请参阅采购文件中的《用户需求书》。报价人必须对全部内容进行报价，不得缺漏。

二、报价人资格要求

1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）；

3、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

三、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

1、获取采购文件时间：2018年1月23日起至2018年1月29日（节假日除外），上午9：00～11：00，下午14：00～17：00（北京时间）。

2、获取采购文件地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

3、获取采购文件方式：现场购买。未参与过东莞市政府采购项目的报价人在购买采购文件时须携带下列资料：1）营业执照原件及复印件（加盖公章）；2）税务登记证（国、地税）原件及复印件（加盖公章）；3）银行开户许可证原件及复印件（加盖公章）；4）组织机构代码证原件及复印件（加盖公章）；5）法定代表人身份证原件及复印件（加盖公章）；6）提供以上证件原件的扫描电子文档（以PDF文件格式）。已参与过东莞市政府采购项目的报价人凭营业执照复印件加盖公章购买采购文件（自带U盘拷贝采购文件电子文档）。

（注：如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证）

4、采购文件售价：每套人民币150元。

5、购买了采购文件，而不参加报价的报价人，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足报价人而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目报价的资格。

6、本项目招标文件公示时间为：2018年1月23日至2018年1月29日。

四、递交报价文件时间、地址及事宜：

1、递交报价文件时间：2018年1月30日上午09：30～10：00。

2、递交报价文件截止及谈判时间：2018年1月30日上午10时00分。

3、谈判地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601开标室。

4、谈判事宜：届时请报价人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席谈判会。

5、采购代理机构、采购人不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或使用费用。

五、有关此次采购事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向采购代理机构查询：

联 系 人：梁先生

通讯地址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

电　　话：0769-21682660-807

传　　真：0769-21682660-806

E－ mail：23465701@qq.com

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

二〇一八年一月

# 第二部分  报价人须知

## 第二部分、报价人须知

### 一、说明

1．适用范围及资金来源

1.1本谈判标的为东莞市高埗镇下江城工业园连片改造前期研究报告服务采购项目，详细要求见《用户需求书》。

1.2资金来源：财政资金。

2．定义

2.1采购人：东莞市高埗镇规划管理所。

2.2报价人：指响应谈判、参加谈判竞争的依法成立的公司或其他组织（即向采购人提供报价文件之报价人）。

2.3 谈判小组：谈判小组是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次谈判其评审工作的临时性机构。

2.4日期：指公历日。

2.5时间:指本次谈判文件所规定的时间。

2.6合同:指由本次谈判所产生的合同或合约文件。

2.7谈判文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括传真发送。

3．合格的报价人

详见谈判邀请函。

4．合格的货物或服务

4.1合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国国内报价人，本合同的支付仅限于对这些服务。

4.2报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

4.3报价人所提供的服务必须符合采购文件第四部分《用户需求书》和采购人要求。

4.4有关服务必须符合中华人民共和国的国家标准、行业标准、企业标准和/或其它标准。

5．谈判费用

5.1报价人应承担一切与准备和递交之报价文件有关的费用。

5.2不论谈判的结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.1谈判文件包括：

6.1.1 谈判邀请；

6.1.2 报价人须知；

6.1.3 合同书格式；

6.1.4 用户需求书；

6.1.5 报价文件格式。

6.2 报价人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照谈判文件要求提交全部资料或者报价文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，没有实质性响应谈判文件要求的谈判将被拒绝。

7．谈判文件的澄清或修改

7.1 报价人若对谈判文件有任何疑问，应于递交报价文件截止日期前以书面形式（须加盖报价人公章）向采购代理机构提出澄清要求，送至采购代理机构，逾期则视为接受谈判文件所有内容。无论是采购代理机构根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清，或是根据报价人的要求对谈判文件做出澄清，采购代理机构都将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有报价人发送。该澄清作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

7.2谈判文件发出后，在递交报价文件截止时间前，采购代理机构可对谈判文件进行必要的澄清或修改。

7.3谈判文件的修改将以书面形式发送给所有报价人。谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

7.4谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.5为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构将酌情延长递交报价文件的截止时间，具体时间将在谈判文件的修改、补充通知中予以明确。

### 三、报价文件的编制

8．报价文件的语言及度量衡单位

8.1 报价人递交的报价文件以及报价人与采购代理机构就有关谈判的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，在解释时以简体中文翻译本为准。

8.2 在报价文件中以及所有报价人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

9．报价文件的组成

9.1 报价文件主要包括下列内容：

1）唱标信封一份；

2）报价总表；

3）谈判承诺书（报价人应完整地填写报价文件格式中规定的谈判承诺书）；

4）法定代表人身份证明书和谈判授权委托书；

5）资格证明材料；

6）商务差异表格式；

7）谈判保证金汇入情况说明；

8）服务承诺书（报价人自制）；

9）对谈判文件第四部分作出的响应（应包括报价人声明格式、谈判方案、技术参数差异表、拟安排本项目技术人员情况表、拟在本工程中任职的主要人员简历表和质量保证等），包括但不限于技术文件及图纸等；

10）报价人认为有必要的其他证明资料。

10．报价文件格式

报价文件包括本文件第9条中规定的内容，报价人递交的报价文件应当使用谈判文件所提供的报价文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

- 谈判报价

11.1本次谈判，报价人必须就所有内容进行报价，少报无效。本次谈判将进行二次报价（最终报价），报价人应预先准备二次报价（最终报价）的有关资料。

11.2报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

11.3以上报价为交钥匙价，含一切税费，以人民币为报价和结算货币。确定成交报价人后，成交报价人不得以任何理由追加任何费用。若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

11.4报价人所报的价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。谈判最终报价不是固定价的报价文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

11.5成交后开出的所有发票都须与成交报价人的名称一致。

11.6报价低于成本和超过财政预算控制金额都将不被接受。

12．谈判货币

报价人提供的货物或服务价格必须用人民币报价。

13．报价有效期

13.1 报价文件应根据报价人须知的规定在递交报价文件截止日后的90天内保持有效。如报价人的报价有效期比规定期限短的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

13.2 特殊情况下，在原有报价文件递交截止时间之前，采购人可要求报价人同意延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式（须加盖采购人公章）递交。报价人可拒绝采购人的这种要求，其谈判保证金将不会被没收。接受报价有效期延长的报价人将不会被要求和允许修正其报价文件，而只会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，根据报价人须知有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14．谈判保证金

14.1 报价文件中须附有一份金额为：报价文件中须附有一份金额为：人民币叁仟陆佰元整（¥3,600.00）的保证金缴交证明材料。谈判保证金作为其报价文件的一部分。

14.2 谈判保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为而蒙受损失，采购代理机构如因为报价人的行为而受到损害时可以没收报价人的谈判保证金。

14.3保证金必须以银行转账方式提交。转账时须在银行划款单上注明本次采购编号,并且在备注或用途中注明该报价人的简称(5个字以内)。

14.4 ★保证金必须在递交谈判文件截止日,开标时间前汇到达指定的账户，否则报价无效。

14.5提交投标时保证金应符合下列规定：

1）采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前一天必须付至以下账户上 (参加多个包号的需分别提交投标保证金)：

账户名：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

账 号： 44001101129052500294

开户行：中国建设银行东莞分行胜和支行

（各报价人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购编号）

2)	采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（具体请上东莞市政府采购网查阅）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③《政府采购投标担保函》必须在开标前一天(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标。此外不收取其他任何形式的投标保证金。

14.6未中标人的投标保证金，将按规定的投标有效期满后三十(30)天内或在发出《中标结果通知书》后七（7）天内原额退还，以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后将保证金退回报价人。

14.7凡没有根据规定递交保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

14.8下列任何情况发生时，保证金将被没收：

报价人在采购文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

报价人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标；

中标人在规定期限内未能按规定签订合同；

中标人在规定期限内未能按规定提供履约保证金；

中标人在规定期限内未能按规定交纳中标服务费；

报价人提供虚假情况质疑投诉；

法律法规规定和招标文件中规定的其它情况。

15．报价文件的份数和签署

15.1报价人应递交报价文件正本一份，副本三份，唱标信封一份，备份光盘一份。备份光盘置于报价文件正本密封袋中。

15.2 报价文件的正本和副本均需打印，并应在报价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.3报价文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。

15.4报价文件正本主要内容（报价文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖报价单位公章）应由报价人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖报价人公章。

15.5报价文件副本所有资料都可以用报价文件的正本复印而成。

15.6 除报价人对错误处修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的印章或由报价文件签字人签字或盖章。

### 四、报价文件的递交

16．报价文件的装订、密封和标记

16.1报价文件的装订要求。所有报价文件必须装订成册，出现掉页和漏页的由报价人自己承担。

16.2报价人应将报价文件的正本、所有副本和唱标信封分开单独密封包装，并在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”；并在密封袋的封口处加盖报价人单位公章。

16.3在报价文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)  采购编号：             ；

(2)  项目名称：                     ；

(3)     年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封。

标明报价人名称、地址和文件的种类（如价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封等）。

16.4 如果报价文件没有按本文件第16.1款、第16.2款和第16.3款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构、采购人将不承担报价文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的报价文件将予以拒绝，并退还给报价人。

17．递交报价文件截止期

17.1本次谈判的递交报价文件的截止日期和时间为2018年 月 日09:30（北京时间）；

17.2 采购人可按本文件第7条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交报价文件的截止时间。在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止时间，均以延长后新的递交报价文件截止时间为准。

17.3 到递交报价文件截止时间止，采购代理机构收到的报价文件少于3家的，将依法重新组织采购。

18．迟交的报价文件

采购代理机构在本文件第17条规定的递交报价文件的截止时间以后收到的报价文件，将被拒绝并退回给报价人。

19．报价文件的补充、修改与撤回

19.1 报价人在递交报价文件以后，在规定的递交报价文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已递交的报价文件，并以书面形式通知采购代理机构、采购人。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

19.2 报价人对报价文件的补充、修改，应按本文件第16条有关规定密封、标记和递交，并在报价文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19.3在递交报价文件截止时间之后，除非在谈判期间按谈判小组的要求外，否则报价人不可以修改其报价文件内容。

19.4 在递交报价文件截止时间至报价有效期满之前，报价人不得撤回其报价文件，否则其谈判保证金将被没收。

### 五、谈判与评审

20．开标

20.1采购人按本文件所规定的时间和地点开标，并邀请所有报价人参加。

20.2按规定提交合格的撤回通知的报价文件不予开封，并退回给报价人。

20.3 开标程序：

20.3.1 开标会由采购代理机构主持，报价人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。报价人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，其谈判将被拒绝。

20.3.2报价文件的密封情况由采购代理机构委托的公证机构检查并公证或由报价人推选代表检查报价文件的密封情况。

20.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读报价人名称、谈判价格和报价文件的其他主要内容。若报价人对宣读的结果异议，有权在开标现场提出，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读。若报价人现场未提出异议，则视为报价人确认宣读的结果。

20.4报价文件的有效性

开标时，报价文件出现下列情形之一的，应当作为无效报价文件，不得进入评审，并将其报价文件退回：

20.4.1报价文件未按照本文件第16条的要求密封和标记的；

20.4.2谈判保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的。

20.4.3未按照谈判文件规定的购买谈判文件（报名）时间内办理报名手续的。

20.4.4根据东府[2005]56号文第十五条的规定，对已被行政监督部门记录有不良行为或者涉嫌串通报价并正在接受有关部门调查的报价人，采购人可以拒收其报价文件。

20.5采购代理机构在本文件要求递交报价文件的截止时间前收到的有效报价文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

20.6 采购代理机构对开标过程进行记录，由报价人签字确认，并存档备查。

21．评审过程的保密

21.1接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交报价人有关的内容，任何人均不得向谈判双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

21.2从报价文件递交截止时间起到确定成交报价人止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

21.3成交报价人确定后，采购代理机构和采购人不对未成交报价人就评审过程以及未能中标（成交）原因作出任何解释。未成交报价人不得向谈判小组人员或其他有关人员索问评审过程的情况和索取材料。

22．谈判小组与评审

22.1谈判小组

1）谈判小组依法组建，负责评审活动。

22.2 评审过程及方法

第一阶段：谈判小组对所有报价文件进行审核（谈判小组在审查中发现报价人的报价文件资料不齐和欠缺，以及未按谈判文件要求作出相应承诺时，将允许其在规定时间内补充完整相应资料。如不能补足的，其报价文件将视为非实质性响应谈判文件的要求将被拒绝）。

第二阶段：谈判小组所有成员集中按报价人签到的顺序与单一报价人分别进行谈判（谈判的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格的调整等。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有报价人）。如谈判小组认为有必要，可进行二轮及以上轮次的谈判。

第三阶段：谈判小组要求所有报价人在规定的时间内提出二次报价（最终报价）及承诺，包括：最新方案、最终报价及有关承诺等。如谈判文件、报价文件没有重大修改，二次报价（最终报价）不能高于第一次报价。在谈判过程中，报价人递交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法定代表人或授权代表人签署后生效，报价人应受其约束。

报价人应在谈判小组规定的时间内最终报盘，密封递交二次报价（最终报价）（报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝）。

第四阶段: 谈判小组对所有报价人的报价文件、澄清文件、谈判承诺及二次报价（最终报价）等方面进行评审，确定是否符合采购需求并成交，谈判小组写出评审过程记录。

22.3推荐成交报价人

谈判小组将出具评审报告，向采购人推荐成交报价人。依据《中华人民共和国政府采购法》第38条规定，符合采购需求、质量和服务相等且最终报价最低的报价人将被确定为成交报价人。

符合采购需求、质量和服务相等且最终报价最低的报价人为两家或两家以上，推荐其中技术指标和商务指标综合最优的报价人为成交报价人（优劣顺序由谈判小组成员投票决定）。

23．变更技术方案的权利

在谈判过程中，谈判小组有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据谈判小组提出的变更要求调整方案或价格后未能成为成交报价人，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

### 六、合同的授予

24．合同授予标准

采购人按谈判小组得出的评审结果，在谈判小组推荐的中标（成交）候选人按谈判文件规定依法确定中标（成交）人，并将合同授予之。

25．接受和拒绝任何报价的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

26．采购结果公示及成交通知书

26.1中标（成交）人确定后，将在三方诚信招标网发布采购结果公示，并向中标（成交）人发出《成交通知书》，《成交通知书》对中标（成交）人和采购人具有同等法律效力。

26.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

27．履约保证金

27.1 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金，履约保证金担保金额为中标价的5﹪,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。中标人如在汇履约证保金时汇错账号或未按要求办理的作废标处理。

27.2 可采用电汇、银行转账提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证资金以中标人的名称在合同约定的日期前到帐（以银行收到为准）。

27.3 履约保函：

27.3.1为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，报价人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，具体请上东莞市政府采购网查阅。

27.4下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：

27.4.1中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。

27.4.2中标报价人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购代理机构可依法没收其履约保证金。

27.4.3在项目验收合格后，中标（成交）人可向采购人提交退回履约保证金申请。

28．合同的签订

28.1 采购人与成交报价人必须在成交通知书规定时间内，按照谈判文件和成交报价人的报价文件订立书面合同，采购人和成交报价人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 成交报价人如不按本文件第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将取消该报价人的成交报价人资格，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

29．付款

见第四部分用户需求书。

30.其他

如报价人提供虚假材料谋取中标（成交）的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的，以及与其他的报价人恶意串通的，采购代理机构将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

31. 采购代理服务费

中标（成交）人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费：

1、以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数，招标代理服务费按中标合同金额累计数为计费额按国家计委计价格[2002]1980号规定标准下浮20%计取。

2、服务费的货币为人民币。

3、服务费应包含在报价中，不在报价中单列。

4、服务费以转账或现金的形式支付。采购代理服务费汇入账号：

收 款 人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

开户银行：中国工商银行东莞市分行

帐　　号：2010021309900018461

32.谈判文件的解释权

本谈判文件的解释权属采购人和采购代理机构。

# 第三部分  合同格式

（仅供参考）

合同书范本

甲  方：

乙  方：

甲、乙双方根据东莞市高埗镇下江城工业园连片改造前期研究报告服务采购项目（采购编号：0832-SFCX18DG014C）采购的结果，以及采购文件、采购文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，并经双方协调一致，签订本合同。

一、服务范围

1、项目概况

1）建设地点：东莞市高埗镇高埗大道南东侧下江城村路段。

2）建设规模：连片改造规划范围约520亩。

3）规划内容：前期研究报告内容包括改造必要性研究、改造项目开发强度论证、改造单元公共设施规划、控规调整说明、当年实施项目说明以及控规调整论证。

2、设计依据：

1）《东莞市推动产业结构调整和转型升级实施“三旧”改造土地管理暂行办法》（东常〔2009〕3号）

2）《广东省人民政府关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）

3）《东莞市三旧改造实施细则（试行）》的通知（东府〔2009〕144号）

4）《东莞市“三旧”改造单元前期研究报告编制指引》

5）东莞市镇街“三旧”改造专项规划编制管理规定（试行草稿）。

6）《东莞市城市规划管理技术规定（土地使用建筑管理）》

7）国家、省、市等相关设计规范、标准。

8）用户需求书。

3、设计内容及成果提交：

# 设计内容：包括规划文本、图纸设计、数据分析、评估等。

# 成果提交：东莞市高埗镇下江城工业园连片改造前期研究报告的编制6份。

# 前期研究报告成果内容涉及文本与图集

# 文本——前期研究报告

# 相关图集：                                      控规调整：

# 01.区位图                                       01.控规调整论证报告

# 02.改造单元范围图                               02.调整前规划用地图

# 03.改造单元改造分区图                           03.调整后规划用地图

# 04.改造单元土地利用现状图                       04.调整前分图则

# 05.改造单元用地权属现状图                       05.调整后分图则

# 06.改造单元用地规划图

# 07.改造单元公共设施规划图

# 08.改造单元“拆三留一”分析图

# 09.改造时序图

# 10.XXX年度改造项目情况汇总表

4、时间进度和质量要求：

# 1）前期研究报告草稿：合同签订后30日内完成。

# 2）前期研究报告方案经用户确认后，5日内向市规划局提交完整方案报审。

# 3）设计质量必须满足设计规范要求，并通过市规划局、市规委会、市城市更新办及有关部门的审议或审查。

# 4）整个编制设计及报审时间根据具体情况商定。

5、其他服务要求

1）应标时须提供整个项目的详细工作方案、工作理念及人员安排情况。

2）要求编制单位编制过“三旧”改造前期研究报告及控制性详细规划调整，尤其是擅长工改工项目。

二、服务内容和标准

按采购文件的规定和投标文件中的服务方案中的具体承诺。

三、合同金额：

合同总价：         元，（人民币大写：          ）。

四、款项支付

| 设计阶段 | 比例 | 每个阶段 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项规划设计方案经用户确认后 | 暂定设计费的50% | 元 | 中标人提交方案后，经采购人审核通过之日起15 个工作日内，以合同价计算。 |
| 专项规划设计方案经市规划局审查通过后 | 付至最终设计费的50% | 元 | 中标人提交施工图并经建设单位预算审查之日起个工作日内，以合同价计算。 |

五、甲方权利和义务

1、甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并向乙方提出修改。

2、当发生服务违约时，则甲方有权按“服务违约处理标准”在支付乙方款项中进行扣款 。

3、甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

六、乙方权利和义务

1、乙方应按采购文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向甲方提出交书面报审报告。

2、乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付乙方有权要求甲方支付滞纳金。

七、争议的解决

本合同自签订之日起即自动生效，执行过程中若发生纠纷。经调解无效，送东莞市人民法院解决。

八、合同生效

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期由合同签定日至   年   月   日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

本合同一式 叁 份，其中甲方 贰 份、乙方 壹 份。

九、其它

本合同未尽事宜，双方签订补充合同。签订补充合同与本合同具有同等法律效力。

本项目采购文件及澄清文件，乙方的投标文件和各种书面承诺均作为本合同的附件，具有同等的法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：	                                 地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电    话：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

日  期：                                 日   期：

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

# 第四部分

用户需求书

用户需求

一、项目概况

1、项目名称：东莞市高埗镇下江城工业园连片改造前期研究报告

2、建设地点：东莞市高埗镇高埗大道南东侧下江城村路段。

3、建设规模：连片改造规划范围约520亩，前期研究报告的编制预算36万元（含）以内。

4、规划内容：前期研究报告内容包括改造必要性研究、改造项目开发强度论证、改造单元公共设施规划、控规调整说明、当年实施项目说明以及控规调整论证。

二、设计依据：

# 《东莞市推动产业结构调整和转型升级实施“三旧”改造土地管理暂行办法》（东常〔2009〕3号）

# 《广东省人民政府关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）

# 《东莞市三旧改造实施细则（试行）》的通知（东府〔2009〕144号）

# 《东莞市“三旧”改造单元前期研究报告编制指引》

# 东莞市镇街“三旧”改造专项规划编制管理规定（试行草稿）。

# 《东莞市城市规划管理技术规定（土地使用建筑管理）》

# 国家、省、市等相关设计规范、标准。

# 用户需求书。

★三、设计原则

# 1、以融合、协调周边现有的文化创意项目（昌兴存茶、东江画院）为原则。

# 2、实施“微改造”，禁止“大拆建”。

# 3、高品质设计的原则。

# 4、精细化设计的原则。

# 5、符合前瞻性、可持续发展原则。

四、设计内容及成果提交：

# 设计内容：包括规划文本、图纸设计、数据分析、评估等。

# 成果提交：东莞市高埗镇下江城工业园连片改造前期研究报告的编制6份。

# 前期研究报告成果内容涉及文本与图集

# 文本——前期研究报告

# 相关图集：                                      控规调整：

# 01.区位图                                       01.控规调整论证报告

# 02.改造单元范围图                               02.调整前规划用地图

# 03.改造单元改造分区图                           03.调整后规划用地图

# 04.改造单元土地利用现状图                       04.调整前分图则

# 05.改造单元用地权属现状图                       05.调整后分图则

# 06.改造单元用地规划图

# 07.改造单元公共设施规划图

# 08.改造单元“拆三留一”分析图

# 09.改造时序图

# 10.XXX年度改造项目情况汇总表

★五、时间进度和质量要求：

# 1、前期研究报告草稿：合同签订后30日内完成。

# 2、前期研究报告方案经用户确认后，5日内向市规划局提交完整方案报审。

# 3、设计质量必须满足设计规范要求，并通过市规划局、市规委会、市城市更新办及有关部门的审议或审查。

# 4、整个编制设计及报审时间根据具体情况商定。

# ★六、付款方式：

| 设计阶段 | 比例 | 每个阶段 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项规划设计方案经用户确认后 | 暂定设计费的50% | 元 | 中标人提交方案后，经采购人审核通过之日起15 个工作日内，以合同价计算。 |
| 专项规划设计方案经市规划局审查通过后 | 付至最终设计费的50% | 元 | 中标人提交施工图并经建设单位预算审查之日起个工作日内，以合同价计算。 |

七、其它要求：

1、应标时须提供整个项目的详细工作方案、工作理念及人员安排情况。

2、要求编制单位编制过“三旧”改造前期研究报告及控制性详细规划调整，尤其是擅长工改工项目。

注：不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。

# 第五部分  报价文件格式

### 一、报价文件格式

- 报价总表

| 项目名称/包号 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

报价人（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日       期：

### 二、谈判承诺书格式

谈判承诺书

致：广东三方诚信招标有限公司

我方确认收到贵方提供的　　　　　　         相关服务的谈判文件[采购编号：     ]的全部内容，我方：              （报价人名称）作为报价人正式委托　　　　（受委托人全名，职务）代表我方进行有关本谈判的一切事宜。

在此提交的报价文件，正本  份，副本  份，唱标信封  份包括如下等内容：

1．唱标信封（一份，独立密封）；

2．价格文件部分；

3．商务响应文件；

4．技术响应文件。

我方己完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号　　　　　　的谈判；

（二）全部货物或服务之供应和有关服务的谈判总价（详见谈判报价表）；

（三）本报价文件的有效期自谈判截止日后90天有效，如中标（成交），有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了谈判文件的所有内容包括相关资料及修正文（如果有），对本项目谈判文件的所有内容已清楚，接受本谈判文件的所有条款及要求；

（五）我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后，谈判有效期之内撤回谈判，则谈判保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与谈判有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的谈判；

（八）我方如果中标（成交），将保证履行谈判文件以及谈判文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本谈判有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　传　　真：

代表姓名：　　　　　　　　　　　职　　务：

报价人（公章）

报价人地址：

日　　　期

### 三、谈判授权委托书

致：广东三方诚信招标有限公司

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表         （报价人名称）委托在下面签字的      （受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                             等相关服务的谈判［采购编号：              ］的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于　   年　月　日签字生效， 特此声明。

报价人（公章）

报价人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　　务：

受委托人（签字或盖章）：

职　　　务：

### 四、法定代表人身份证明书

致：广东三方诚信招标有限公司

本证明书声明：注册于                    （国家名称）的　           　（报价人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（相关身份证复印件须附后）。

特此证明

报价人（公章）

报价人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　　务：

### 五、资格证明文件格式

[说明] 报价人按照谈判采购文件的要求提交以下格式（包括但不限于以下各项）的内容。

（一）必要资格证明材料

1．《法人营业执照》、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

2．法定代表人及委托代理人身份证复印件。

3. 相关资质证明文件。

4. 采购文件中要求的其他必要证明材料。

（二）其它证明材料

1．报价人简介（自行编写）。

2．提供最近2年经会计师事务所审计的财务报表。

3. 提供最近3年以来的相类似业绩。

4．提供本项目技术人员的资格证及社保证明文件。

5．报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

6．报价人认为有必要提供的其它资料。

报价人业绩表格式

用户清单表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须对应表中内容提供合同的复印件和验收报告证明复印件。

### 六、商务差异表格式

[说明]报价人应根据其提供的货物和服务，对照谈判文件“用户需求书”的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 谈判文件要求 | 报价文件内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实际响应的具体内容 |

报价人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

### 七、其他资料格式

1.谈判保证金汇入情况说明。

2.售后服务承诺书（报价人自制）。

3.报价人认为有必要提供的其他资料。

1、谈判保证金汇入情况说明

谈判保证金汇入情况说明

广东三方诚信招标有限公司：

本单位已按     项目（采购编号：     ）的采购文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：              ，帐号                ,开户银行：                        ）。

报价单位谈判保证金的汇款情况：（详见附件－谈判保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币 万 仟 佰 拾 元整（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是谈判报价时使用的单位名称）

帐    号：  （必须是谈判报价时使用的帐号）

开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

谈判保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：谈判保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及谈判保证金进帐单复印件（加盖公章）在递交报价文件时单独递交；3、如报价人采用网上银行递交谈判保证金，其进帐单（回单）须到相关银行加盖业务章。

2、服务承诺书格式

服务承诺书

报价人根据用户需求书自己编写

### 八、技术响应文件格式

报价人应按照谈判文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1.报价人声明格式

2.谈判方案

3.技术参数差异表

4.拟安排本项目技术人员情况表

5.拟在本工程中任职的主要人员简历表

6.质量保证

报价人声明

报价人声明已充分了解[采购编号：]货物或服务的技术要求、规格等，以及发包人在《用户需求书》提出的所有要求。报价人愿意在以上条件下接受竞争性谈判，如果成交，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

谈判方案

报价人按用户需求书的需求自行编写谈判方案及承诺

技术差异表

技术差异表

报价人应按照谈判文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。不论出于何种原因此表未填写，报价人都被认为已清楚了解谈判文件要求并对谈判文件所需的设备的技术参数作全面响应，报价人必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

技术差异表

| 序号 | 谈判文件要求 | 报价文件内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实质响应的具体内容 |

报价人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

拟安排本项目技术人员情况表

| 人员要求 | 资格与经历 要求 | 人员 数量 要求 | 拟派驻人员姓名 | 职称 | 专业 | 资格证书 号码 | 承诺进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须附资格证件复印件和社保证明文件。

报价人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

#### 拟在本工程中任职的主要人员简历表

| 1. 一 般 情 况 |
| --- |
| 姓名 |  | 年 龄 |  | 职 称 |  | 专 业 |  |
| 学历 |  | 从事年限 |  | 拟任职务 |  | 原职务 |  |
| 年毕业于 学校(院) 专业，学制 年 |
| 2.工 作 经 历 |
| 时 间 | 项目名称、工程类别、投资额 | 担任职务 | 备 注 |

注：1、采购文件报价须知附件1《人员要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2、上述人员附身份证、毕业证、职称证、上岗证等证明材料并加盖报价人公司法人公章。

质量保证

报价人应对“用户需求书”所包括的内容但不限于此内容作出全面响应，另外详细说明每一个环节的质量保证措施。

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东三方诚信招标有限公司

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

报价人名称（加盖公章）：

日期：

### 九、唱标信封格式

唱标信封内装：（独立密封）

1. 报价总表复印件（为第一次报价总表）。

2.谈判承诺书复印件。

3.报价人营业执照复印件。

4.报价人法定代表人授权书复印件。